瓷源文化小镇千亩大地景观设计项目的征求意见

一. 征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二. 合格投标人：

1、具有独立承担民事责任能力的独立法人企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

## 6、须具有工程设计综合甲级资质或者风景园林工程设计专项甲级资质；

7、本次招标不接受联合体投标；

三.   征求意见回复：

## 1、意见递交时间：2019年12月18日16时30分前（节假日除外）递交

## 2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江广信工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至785975231@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

## 3、意见接收机构：浙江广信工程管理咨询有限公司/浙江三上文化旅游投资开发有限公司

## 4、联系人：孙女士 / 相先生

## 5、联系电话：15657561205/0575-82508308

浙江三上文化旅游投资开发有限公司

浙江广信工程管理咨询有限公司

2019年12月13日

# 附件：

# 招标采购内容与技术规格书

## 采购内容及要求

- 项目概况

本项目位于绍兴市上虞区上浦镇瓷源文化小镇，招标人为浙江三上文化旅游投资开发有限公司，主要设计内容为下图中阴影部分的基本农田景观设计，面积约1540亩。

- 采购内容

根据国家规定的设计文件编制深度完成项目方案设计及初步设计、概算编制等工作。

- 采购要求

要求设计人主要针对瓷源文化小镇约1540亩基本农田做业态布局、宏观大地景观及细部小品雕塑设计。结合瓷源文化小镇文化元素，连片种植基本农田允许种植的农作物，结合农作物生长周期、习性等进行综合景观设计，形成搭配自然、四季更替、富有特色的大地景观。

项目投资控制在1500万元内（不包括农作物种植费用）。

四、成果要求

设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

| 序号 | 资料或文件名称 （正式成果文件） | 纸质版 份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计深化 | 20 | 4 | 合同签订后10 天内 | 含文本、图纸、效果图 |
| 2 | 初步设计文件 | 20 | 4 | 合同签订后15 天内 | 含文本、概算 |

五、设计补偿费用

经评标委员会评审，符合招标文件要求的合格投标，招标人将一次性对综合得分的前三名给予设计补偿。具体为综合得分第二名的补偿8万元，综合得分第三名的补偿5万元（中标单位方案费不再补偿；若综合得分相同时,抽签决定名次）；其余未中标单位不给予设计补偿；设计方案的知识产权使用权自得到设计费用或补偿费用之日起归招标人所有，招标人在本工程中使用或部分使用获得设计费用或补偿费用的方案的设计创意，不再另行付费。设计补偿费在中标单位签定设计合同后十个工作日内办理，届时，将由招标人或招标代理机构另行通知。中标方案深化过程中，设计费用不再追加。

## 付款方式及要求

方案设计并深化完成后支付合同价款的40%，初步设计及概算编制完成后支付合同价款的50%，项目实施完毕并通过验收后付清尾款。