中华孝德园、祝家庄景区、东山景区绿化养护项目的征求意见

一. 征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二. 合格投标人：

1、投标人具有能提供本项目服务的独立法人资格；

2、本次招标不接受联合体投标；

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

## 1、意见递交时间：2019年12月25日16时30分前（节假日除外）递交

## 2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至杭州经纬工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至763601718@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

## 3、意见接收机构：杭州经纬工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区虞城景区开发有限公司

## 4、联系人：邹先生 / 陆女士

## 5、联系电话：13958328279/0575-82508332

## 绍兴市上虞区虞城景区开发有限公司

杭州经纬工程管理咨询有限公司

2019年12月20日

# 附件：

# 招标采购内容与技术规格书

#### 一、采购范围

中华孝德园绿化养护面积91902㎡，祝家庄景区绿化养护面积13100㎡，东山景区绿化养护面积3540㎡。绿化养护总面积108542㎡。

本项目服务期限为两年，2020年1月20日至2022年1月19日止，合同一年一签。服务满一年后，如果绿化单位管理不能满足招标文件中服务考核要求，连续两月考核得分低于80分或在上级检查中通报批评的扣除履约保证金及当月承包款，并清退承包商。如有养护面积的增减，将按中标单位的投标单价进行调整。

二、养护管理要点及内容

（1）绿化养护应确保绿化带各类草、灌木长势良好，无病虫害。

（2）绿化养护包括杂草清除、修剪、病虫防治、水肥管理以及由于养护不当原因引起死亡苗木的补种五个方面，根据不同工作要求按不同频次循环实施：

①、清除杂草：原则上要求在3-10月每10-15天拔草、割草一次，11-2月每30天拔草、割草一次。基本达到色块无杂草，草坪修剪平整，无杂草，裸地杂草修剪平整的效果。本标段绿化带禁用除草药水。

②、苗木修剪：色块修剪原则上要求在3-10月每15-20天左右修剪一次，11-2月每30天修剪一次，并根据色块的品种，长势，做到整体修剪与部分修剪相结合，基本达到色块平直整齐、造型清晰，错落有致的感观效果。绿篱、夹竹桃等修剪要根据区块功能控制宽度、高度，原则上一年不少于2次。要求不倾伏，不超宽超高，基本达到与色块、行道树、其它乔木功能分明的效果。乔木修剪原则上一年不少于2次，乔木修剪要有利于正常生长，冠型优美，采光良好，抗风吹雪压。对枯枝根部、腰部嫩枝要及时修剪，不限次数。修剪后的树枝要及时清运，不得长期堆放在绿化带上。

③、病虫防治：根据病虫害发生的季节性规律，及时进行病虫害防治。

④、水肥管理：所有绿化原则上每季度施肥一次，并根据天气情况及时做好绿化的浇水、排水工作；暑期应向发包人提供浇灌计划。

⑤、苗木补种：因养护不当（除自然灾害及外界不可抗力因素外）造成草、灌、木死亡的，应及时进行补种。

（3）11月底前按业主要求做好冬草（草籽）补植（面积不少于5000㎡），并做好后续养护工作。

（4）中标单位要保证配备足够的作业设备，包括与作业、标段相匹配的割灌机、绿篱机、油锯、喷雾机、高压喷枪、抽水泵、运输车辆等。

（5）作业人员统一着装上岗。

三、养护人员要求

日常养护人员不少于5人（不含季节性除草人员），要求男性60周岁以下，女性50周岁以下。其中，中华孝德园不少于3人，祝家庄、东山各不少于1人，具体由中标单位根据工作量、工作要求及进度安排。要求作业项目部组织健全，作业人员相对稳定，项目负责人全勤到岗，不得兼任。
四、质量要求和作业标准

1、总体质量要求：树木成活率达100%，乔灌木层次分明，花灌木花茂叶盛，无明显病虫害，树木无枯、死枝，草坪四季常青、平整无杂草，球形植物及色块修剪整齐。

2、作业标准：

园林养护参照2001年浙江省建设厅编印的《园林绿化养护技术规程》以及有关《城市园林植物养护管理细则》。

3、作业管理要求：

(1)中标单位必须按照作业标准规范执行。

(2)规范管理，文明作业，自觉接受发包人及上级部门的检查和社会舆论监督。

(3)接到投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

(4)作业时应严格遵守园林养护安全操作规程，保证安全。作业过程中发生的各种意外及安全事故由中标单位负责自行解决，与招标方无关。

五、其他

1、养护人员在作业必须小心、认真，确保景区内的设备、设施的完整。

2、如养护人员在工作时损坏景区内的设备、设施的，维修费用由养护承包单位承担。

3、绿化养护时应保持周边的卫生整洁。对枯死植物、修剪的枝叶及泥土石块应及时清理，不得随意放置路边或堆在绿化带内，不得随意把垃圾抛入水体及景区园路上，养护产生的垃圾应该由养护人员清理干净，并运出景区以外。

4、甲方要求绿化补种或迁移时，承包单位必须无条件的服从，其人工费用不再另计。

5、在签订养护合同前中标单位向招标人上报养护人员花名册并为养护人员投保人身意外保险，如在采购期限内所发生意外事故由乙方承担全部责任与甲方无涉。

6、乙方应无条件做好台风过后绿化整理垃圾清运工作，同时配合景区做好清理工作。

7、乙方原则上接收现有绿化养护人员，合理安排人员的工作。

## 供货范围及要求

| 标段 | 标段位置 | 绿化面积 | 养护服务 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华孝德园绿化养护 | 91902平方米 | 按园林绿化养护有关规范参数要求进行养护。 养护期为2年 |  |
| 2 | 祝家庄景区绿化养护 | 13100平方米 |  |  |
| 3 | 东山景区绿化养护 | 3540平方米 |  |  |

六、考核标准

（一）、考核办法

1、考核目标：树木无枯枝、枯叶，树形优美，长势良好，草灌木保持平整美观、修剪合理，造型美观，整体视觉效果佳，适宜欣赏、游憩。

2、甲方将成立景区绿化养护工作考评小组负责绿化养护管理考核，并派巡查员对养护管理质量进行常态化检查。

3、考核采取评分制，按《绿化养护管理检查评分考核细则》打分，每月考核不少于2次，月考核结果取平均分，具体经考评小组审核后确定。

4、月考核得分与绿化养护单位的月承包经费挂钩，具体如下：

（1）考核得90分（含）以上的，月承包经费可得100%；

（2）考核得80分（含）—90分的，按月考核分90分以下每下降1分，扣除月承包经费的2%；

（3）月考核低于80分的，在前述第（2）条的扣费基础上，向承包人提出警告，并按每下降1分，扣除月承包经费的3%；

（4）连续两个月考核得分低于80分或在上级检查中被通报批评造成严重影响的，在前述考核办法基础上，一次性扣除当月承包费，同时扣除履约保证金，并清退承包商。

5、对出现附加分情况的，分数可计入当月考核分值。

6、每月设1000元-5000元的重点工作或重大活动配合经费，具体根据实际工作需要，并经考评小组认定后支付。

（一）、考核细则

## 景区绿化养护考核评分细则

| 项目 | 考核内容 | 基本分 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 绿 化 养 护 管 理 （70分） | 1.植被应定期灌溉,休眠期前和早春发芽前要求施肥，生长期根据长势施追肥(每季施肥一次) | 10分 | 因缺水而造成植被枯焦枯黄，每起扣分3-5分；生长势不良，未按规定养护施肥的，每起扣分2-3分 |  |
|  | 2.植被应按观赏要求修剪整形（3—10月每10—20天修剪一次，11—2月，每30天修剪一次，乔木修剪一年不少于2次），并及时清理影响植被生长的附着物（铁丝、钉子、杂藤等）和绿地内杂物（块石、枯枝等） | 9分 | 未按要求修剪整形的，每起扣分2-3分；发现植被上有附着物或绿地内有杂物的，每起扣2分 |  |
|  | 3.在极端气候来临前，应采取立疏枝、加固等防护措施，植被受损后抢救工作要及时 | 10分 | 极端气候来临前未进行有效防护的扣3-5分；灾后24小时内未清理现场，对刮倒或歪斜的苗木末进行修正处理的，每起扣分2-3分 |  |
|  | 4.植被缺损、死亡的要及时挖除并补种，补种的植被种类应与原植被相同，规格也应相近 | 10分 | 发现植被缺损、死亡未及时进行更换处理的，每起扣3-5分；补种植被与原植被差别较大而影响景观的，每起扣2-3分 |  |
|  | 5.及时耕除杂草，确保全年无明显杂草，所除杂草要及时清理并外运（3—10月每月不少于2次除草，11—2月每月不少于1次除草） | 9分 | 发现明显杂草的，每起扣2-3分；所处杂草未外运的，每起扣1-2分 |  |
|  | 6.草坪应适时进行轧草，全年高度控制在8cm左右，轧草要求平整，边角无遗漏，草屑及时清除 | 9分 | 草坪超过要求高度、每起扣2-3分；轧草不平整，边角有遗漏，草屑未按要求处理，每起扣2-3分 |  |
|  | 7.冬草草籽补植面积不少于5000㎡，并做好后续养护 | 8分 | 冬草草籽补植面积少于5000㎡，未做好后续养护的扣4-8分 |  |
|  | 8.加强病虫害防治，认真执行防治措施，防治效果良好，植被不被病虫危害，不发生药害 | 5分 | 由于防治不力出现病虫害或药害，造成植被长势不良或损失的，每起扣3-5分，并无偿补植 |  |
| 二、 综 合 管 理 （30分） | 1.绿化养护人员应遵纪守法，举止文明，行为规范，统一着装，佩证上岗 | 5分 | 未按规定执行，有损景区形象的，每起扣2-3分 |  |
|  | 2.对考评小组、上级领导提出的整改意见能及时整改 | 5分 | 未及时整改到位的，每起扣3-5分 |  |
|  | 3.对人为损害植被的行为未有效制止或制止不力的 | 2分 | 未按规定执行的扣1-2分 |  |
|  | 4.对需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成 | 5分 | 未按要求落实的，每发生一起扣3-5分 |  |
|  | 5.被上级部门、领导通报批评或被区级及以上新闻媒体曝光，造成负面影响 | 10分 | 经查实，每次扣5-10分，重复通报或批评的，加倍扣分 |  |
|  | 6.因绿化养护不到位造成游客投诉 | 3分 | 被投诉造成负面影响的，经查实每次扣2－3分 |  |
| 三、 附 加 分 （10分） | 在各类创建活动中成绩显著的；被上级部门、领导表扬的；被区级及以上媒体正面报道的；其他经考评小组认定可以加分的事项 | 10分 | 经认定，酌情加5-10分 |  |

# 注：绿化养护管理工作考核办法及细则以招标人解释为准。