浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司上虞区通用航空机场项目可行性研究报告编制及场址报批服务项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、本次招标不接受联合体投标。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2020年1月2日16时30分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司（上虞区城北锦茂大厦11楼），外地可扫描件发送邮箱至2685821374@qq.com扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

4、联系人：陈圣楠/王先生

5、联系电话：15925891926/ 17388105303

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2019年12月30日

附件：

## 第一章 采购内容及要求

1、项目概况：上虞区通用航空机场本期规划为A1类通用机场，跑道长度800米，目视运行设计。

2、服务要求：

（1）为拟建的通用机场编制可行性研究（代立项）报告，满足《民用运输机场建设工程项目（预）可行性研究报告编制办法》（MD-PL-2008-01）的深度要求；

（2）协调取得场址的临时起降点审批；

（3）协调取得军民航相关部门的空域使用协调意见或会议纪要；

（4）取得通用机场项目的民航管理部门对场址的意见和批复；

（5）取得通用机场项目的军队对场址的意见和批复。

3、服务期限：合同签订之日起3年。

4、成果要求：①可行性研究报告；②临时起降点批复；③军方及民航关于场址的批复或核准。

5、其他：服务期内，中标供应商须根据采购人的需要，免费对其成果文件进行修改、更正和补充，并对采购人提供专业指导、业务咨询等服务，并不得向采购人收取合同总价之外的任何费用。

## 第二章 付款方式及要求

合同签订后10个工作日内支付30%；临时起降点获批，支付20%；获得战区场址空域使用协调意见或会议纪要后支付30%；可研报告编制完成并提交正式报审稿后支付15%；场址获得军方及民航最终批复后支付尾款。付款前咨询设计单位均需向采购人开具合格的增值税发票。