绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心二号闸地块复垦项目II标

招 标 文 件

招标编号：网2021（   ）号

建设单位：绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心

招标代理机构：浙江同济工程管理有限公司

2021年5月

目      录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	21

第四章 合同条款	26

第一部分 合同条款（一）通用	26

第二部分 合同条款（二）专用	26

第五章 工程量清单	84

第六章 图纸(另附)	85

第七章 技术标准和要求	86

第八章 投标文件格式	86

一、投标函	144

二、法定代表人身份证明	146

三、授权委托书	147

四、已标价工程量清单	148

五、项目管理机构	162

六、资格审查资料	165

# 第一章 招标公告

招标编号：网2021（   ）号

绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心二号闸地块复垦项目II标（项目名称）经    文同意建设。建设地址位于绍兴市上虞区。项目业主为绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心，资金来源为越城区保障。项目已具备招标条件，招标人为绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心(委托代理机构为浙江同济工程管理有限公司），现对该项目进行公开招标。

一、本次招标内容：

本工程主要内容为二号闸土地复垦及其它配套设施建设等（具体内容以工程量清单及图纸为准）。本次招标工程的预算造价约980万元，施工工期120日历天。采用工程量清单计价，投标资格后审方式招标。

二、投标资格条件、要求：

（一）投标人：

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；

4、本次招标 不接受 联合体投标。

（二）拟派项目负责人：

1、具有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格并在“中国建造师网” 或“全国建筑市场监管公共服务平台”能查询到注册信息；

2、具有“三类人员”B类证书；

3、提供缴费期限包含2021年   月至2021年   月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料；若为事业编制人员，以提供缴费期限包含2021年   月至2021年   月的由人事代理中心出具的社保证明；

4、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明。拟委任的项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人但已进行更换的，应提供项目发包人及行业主管部门或招投标监督机构批准同意更换的有效证明文件，否则更换前后的项目负责人均视为“在建合同工程。”项目负责人更换的证明材料需附在投标文件中，投标截止时间后提交的不作为评标依据。

（三）其他要求：

1、根据浙江省水利厅浙水建[2013]23号、浙水建[2013]31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本项目拟派项目负责人的相关信息。

三、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

2、招标文件报名时间、下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。

3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”，在本公告下方点击报名并下载招标文件。

4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。

四、投标文件递交：

1、投标文件递交截止时间：2021年  月  日  时  分；

2、提交方式：

电子投标文件采用网上递交的方式，上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。

五、不见面系统开标时间及网址：

1、开标时间：同投标文件递交截止时间。

2、本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；

3、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心开标室；

4、本项目不见面开标系统网址为http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。

六、投标保证金：19万元整

1、开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

2、账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

3、虚拟子账号：

4、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员：0575-89292593；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：4000878198，网上不见面开标大厅联系电话82313651。

招标人：绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心

招标人地址：绍兴市上虞区

联系人：陈女士

联系电话：13858548665

招标代理：浙江同济工程管理有限公司

招标代理地址：绍兴市上虞区市民大道588号五洲大厦6F

联 系 人：张琯春

联系电话：15988267488

2021年  月  日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心 招标人地址：绍兴市上虞区 联系人：陈女士 联系电话：13858548665 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：浙江同济工程管理有限公司 地址：绍兴市上虞区市民大道588号五洲大厦6F 联系人：张琯春 联系电话：15988267488 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心二号闸地块复垦项目II标 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市上虞区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 越城区保障 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图及工程量清单范围。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 计划工期：120日历天。 计划开工日期：2021年 月 日（以实际开工令为准） 计划完工日期：2021年 月 日（以实际完工为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标资格 条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ■不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年 月 日下午16：00前 |
| 1.10.3 | 招标人澄清时间 | 2021年 月 日下午16：00前 |
| 1.10.4 | 下载澄清、修改、补充文件网址 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台 （以下简称交易平台） http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 未经发包人书面同意不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标答疑及补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年 月 日下午16：00前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | 投标人要按照招标人提供的工程量清单填写工程量清单 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：19万元整。 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）或电子保险保函； 投标保证金的缴存时间：投标人应在2021 年 月 日16：00时（北京时间）前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。投标人的投标保证金应当从其基本账户转出。若产生到账时间晚于保证金截止时间或非基本账户缴纳或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 虚拟子账号： 如提交电子保险保函，投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （3）经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的； 注：投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回。中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子的投标文件加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件 份数 | 电子投标文件一份。（电子文件投标文件以最后一次提交为准） 中标人在公示结束后向招标人、交易中心各提交纸质投标文件一份。（投标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。） |
| 4.2.2 | 投标文件 递交地点 | 上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否。 |
| 4.2.5 | 投标文件的 拒收情形 | 投标截止时间前电子投标文件未上传的。 |
| 5.1 | 不见面开标系统及开标相关要求 | 本项目开标时间为：同投标截止时间； 投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。 投标人解密截止时间为：开始解密的10分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。投标人解密截止时间过后，仍未解密的，视作放弃投标。 2、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心开标室。 3、本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。 4、投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。 5、投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、公布投标人； 二、投标人保证金查询； 三、企业入围抽取； 四、投标人自行解密； 五、招标人解密； 六、唱标； 七、开标结束； 八、资格审查； 九、评标结束。 如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况时，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 由五人或五人以上单数构成 |
| 6.3 | 评标方法 | 区间评定法 |
| 6.4 | 中标候选人 公示媒介 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，推荐中标候选人数量：1名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：以电汇、汇票或工程保函。 工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 履约保证金的金额：中标价的2%。 |
| 8.2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |

| 10 | 需要补充的其他内容 |
| --- | --- |
| 10.1 | 投标报价 |
|  | 投标报价文件中，如有以下情况之一的，按否决投标处理: 1、其它项目中“安全施工费”取费费率不得低于《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）》规定，否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标，作废标处理； 2、未按招标文件规定报价； 3、本工程规费费率低于《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018版）相应工程规费费率的3.5%，税金未按规定标准计取（9%）； 4、算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上； 5、对招标人提供的工程量清单擅自作变动、补充和修改，或因自身原因有重大漏项； 6、其它不符合招标文件报价要求的。 |

招投标电子交易平台的相关规定和操作说明

1、电子交易平台的操作均需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用；

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的CA锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任；

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程；

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补遗书(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置密码加密投标文件→上传加密电子投标文件→打开开标系统解密电子投标文件；

5、投标人应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台；

6、投标人应按照投标人须知前附表第1.10.3项规定的时间下载招标文件补遗书(答疑纪要)；

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第2.2.2项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理；电子投标文件以截止前最后上传的投标文件为准。

9、投标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来。

开标特别说明

1、请投标人务必使用生成投标文件时的CA锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，解密分为二次解密，第一次是投标人自行解密，第二次为招标人（代理）统一解密。

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况时，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被绍兴市下属各县（市、区）、绍兴市、浙江省、国务院相关行政主管部门或招投标监督部门作出暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

本工程不组织现场踏勘。

#### 1.10 投标预备会

本工程不组织投标预备会。

#### 1.11 分包

本工程未经发包人同意不得分包。

#### 1.12 偏离

本工程不允许偏离。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求（合同技术条款）；

(8）投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过交易平台答复投标人，澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过交易平台答复投标人，澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.2.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回。中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的；

#### 3.5 资格审查资料

“投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证和具有水利水电资质的企业根据浙江省水利厅浙水建【2013】31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本项目拟派项目负责人的相关信息，“项目负责人简历表”后应附项目负责人建造师注册证书、三类人员B类证书、社保缴费证明、“中国建造师网” 或“全国建筑市场监管公共服务平台”注册信息查询截图、更换项目负责人的证明材料（如有）、若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明等材料的扫描件。

3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 5．开标

#### 5.1 不见面开标系统及开标相关要求

5.1.1本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的10分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。

5.1.2 投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心开标室。

5.1.3本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。

5.1.4 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

5.1.5 投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。

#### 5.2 开标程序

详见投标人须知前附表

### 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 投标文件的重大偏差

6.4.1 投标文件存在重大偏差，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：

6.4.1.1 投标人以他人的名义投标或有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的：

6.4.1.2 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

6.4.1.3 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人签字或盖章的；

6.4.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

6.4.1.5 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.4.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.4.1.7 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.4.1.8 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.4.1.9 投标文件承诺的质量标准不符合招标文件要求的；

6.4.1.10 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

6.4.1.11投标人在让利范围外报价的；

6.4.1.12 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

6.4.1.13 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

6.4.1.14 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.4.1.15 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

6.4.1.16 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.4.1.17 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

6.4.1.18 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

6.4.1.19 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.1.20 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.4.1.21投标文件中项目负责人姓名、投标总报价、单位名称、投标工期、投标承诺质量要求等文字信息出现前后不一致的；

6.4.1.22 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6.4.2 投标文件有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（7）不同投标人的投标文件由同一个IP地址上传的；

（8）不同投标人的投标文件由同一份招标文件源文件制作的；

（9）不同投标人委托同一人投标的；

（10）评标委员会认定的其他串通投标情形的。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在确定中标人后15天内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人的履约保证金待工程验收合格后予以退还（无息）。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其它情形。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表（符合性审查表）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人资格 |
|  |  | “浙江省水利建设市场信息平台”公示 | 根据浙江省水利厅浙水建[2013]23号、浙水建[2013]31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本项目拟派项目负责人的相关信息 |
|  |  | 项目负责人 | 1、具有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格并在“中国建造师网” 或“全国建筑市场监管公共服务平台”能查询到注册信息；（提供建造师证书扫描件及“中国建造师网” 或“全国建筑市场监管公共服务平台”截图证明）；2、具有“三类人员”B类证书（提供B类证书扫描件）； 3、提供缴费期限包含2021年 月至2021年 月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料；若为事业编制人员，以提供缴费期限包含2021年 月至2021年 月的由人事代理中心出具的社保证明； 4、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明。拟委任的项目负责人若曾在其他“在建合同工程”中担任项目负责人但已进行更换的，应提供项目发包人及行业主管部门或招投标监督机构批准同意更换的有效证明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程。”项目负责人更换的证明材料、若提前通过工程验收的，需提交验收证明附在投标文件中，投标截止时间后提交的不作为评标依据。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 施工图及工程量清单范围。 |
|  |  | 工期 | 120日历天 |
|  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  | 投标有效期 | 90天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
| 2.2 | 详细评审 | 商务标评审 | 根据第三章“评标方法”进行详细评审，并计算出评标价 |

1、评标方法

本次评标采用区间评定法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，对各投标人的投标报价进行详细评审并计算得分（评审的计算得分详见“评标方法”），按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

招标文件中如出现含糊不清或有歧义之处，招标人在征得监督办同意的情况下，可以向评标委员会作出解释，评标委员会以招标人的解释为准。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知前附表”第10.1项规定的任何一种情形；“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；“投标人须知”第6.4项规定的任何一种情形。

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
   （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
   （3）投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；（4）当算术性差错绝对值累计在2％投标价以内时，在投标价不变和注意报价平衡的前提下，允许投标人对相关单价、合价、总额价和暂定金（必须符合招标文件的要求）予以修正；

（5）当算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上时，则为无效标；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法附件一计算得分，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标方法附件：

区间评定法（满分100分）

一、开标时间截止后，实行抽签入围办法。参加投标的所有企业超过20家的，即在所有潜在投标企业中随机抽取入围20家；参加投标的所有企业不足20 （含）家，则全部入围。

抽签顺序：先抽取所有企业的入围号，投标企业的顺序编号为上虞区电子招标投标系统中生成的顺序号，由招标人代表随机从顺序号中抽取入围号。

二、确定让利范围。本工程让利范围为8.00%-12.99%，投标人在让利范围外报价的，其标书视作无效标处理，不进入评标程序。

三、确定评标基准价:

C=A×（1—F）

式中C为评标基准价，计算精确到元，角四舍五入。

A为招标人的标底价，标底价由中介机构编制，并经绍兴市上虞区国建评审咨询有限公司审核确定，经审核的标底价格在投标截止日15天前公布；

F为下浮值，在上述让利范围内，由招标单位代表在开标时抽出一个下浮值，先抽8～12整数，后抽0～9之小数点后第一位，最后抽0～9之小数点后第二位，三者相加的百分比即为浮动率F。

四、计算得分。

（1）投标人的投标报价等于评标基准价的，得100分；

（2）投标人投标报价大于评标基准价的，

投标报价得分=100—100%×（投标人投标报价—评标基准价）÷评标基准价×100×4

（3）投标人投标报价小于评标基准价的，

投标报价得分=100-100%×（评标基准价—投标人投标报价）÷评标基准价×100×2

（4）以此求得各投标人商务标得分，得分精确到小数点后2位，第三位四舍五入。

五、经审核符合招标文件要求，投标人按得分高低排列名次，得分最高为第一中标候选人。

六、最高得分若有两个及以上分值相同，报价低者为第一中标候选人；若分值相同，报价又相同，则抽签决定第一中标候选人，抽签顺序号以开标要素一览表中投标人对应序号为准。

# 第四章 合同条款

# 第一部分 合同条款（一）通用

通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款，该版中引用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）部分涉及竣工、竣工日期、竣工验收均修改为完工、完工日期、完工验收，竣工、竣工日期、竣工验收按照水利行业的有关规定执行。

# 第二部分 合同条款（二）专用

1．一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心

1.1.2.3　承包人：　                         　　。

1.1.2.3　监理人：　                          　 。

1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：  1年。

1.4　合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心 。

2．发包人义务

2.3　提供施工场地

发包人负责向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

3．监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；

(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(3)按第15.4条规定，因变更而变动的单价和合价；

(4)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

4．承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.10　其它义务

本项细化为：

4.1.10.1 承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工机械、设备按照合同约定进场到位。

4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.4 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火灭火设备。

4.1.10.5 承包人进驻施工现场后三天应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

a安全保卫制度；

b施工安全制度；

c工地出入管理制度；

d环境卫生制度；

e防火、防爆制度；

f周围及邻近环境保护规则；

g农民工管理制度（含维护农民工权益制度）；

h社会治安管理制度。

h2在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

4.1.10.6提交施工组织设计、施工措施计划

4.1.10.6.1承包人开工前必须编制施工组织设计，报监理批准后实施。

4.1.10.6.2由于本工程施工期包含汛期，受气候变化影响较大。承包人必须在开工后的第一月内编制质量保证体系、安全保障体系、度汛方案等，报发包人及监理备案。

4.1.10.6.3承包人每月必须召开一次安全例会，并将会议情况以书面形式报发包人、监理备案，同时承包人必须建立安全、质量台帐。

4.3　分包

4.3.2　允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

(1)工程项目：/  。

(2)工作内容：/  。

(3)分包金额限额：/  。

4.3.10　分包人项目管理机构的设立：/  。

4.5 承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.5 在合同实施期间，承包人的项目负责人不得更换，如因不可抗力的原因要求更换项目负责人的，必须经招标人同意，否则扣除20万元人民币工程款作为违约金。更换后的项目负责人的资格条件不应低于投标文件中的相应人员的资格条件。项目负责人每月驻工地的天数不少于当月日历天数的80%，项目负责人考勤出勤率低于上述标准，以缺勤天数每天2000元人民币标准在履约保证金中扣除。

4.6 承包人人员的管理

补充以下条款：

4.6.5在合同实施期间，承包人的技术负责人不得更换，如因不可抗力的原因要求更换技术负责人的，必须经招标人同意，否则扣除10万元人民币工程款作为违约金。更换后的技术负责人的资格条件不应低于投标文件中的相应人员的资格条件。项目技术负责人每月驻工地的天数不少于当月日历天数的80%，项目技术负责人考勤出勤率低于上述标准，以缺勤天数每天1000元人民币标准在履约保证金中扣除。

承包人须按投标文件中承诺指派施工员、安全员、质检员，不得中途更换，如因不可抗力原因更换施工员、安全员、质检员，须事先征得发包人同意，否则扣除5万元/人次的工程款作为违约金。施工员、安全员、质检员每人每月至少应在工地工作当月日历天数的80%，每少一天支付违约金500元。

在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

若发包人认为项目负责人、技术负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5．材料和工程设备

5.2　发包人提供的材料和工程设备

发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。

6．施工设备和临时设施

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人无施工设备或临时设施提供。

7．交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： / 。

8．测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后12天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供 / 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.13　下列工程应编制专项施工方案：根据规定编制。其中工程度汛方案应组织专家论证和审查。

9.7　文明工地

9.7.1　本合同文明工地的约定：  达到文明工地要求   。

10. 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人以电汇、汇票和工程保函形式向发包人提交履约保证金，金额为中标价的2%。履约保证金在完工验收合格后退还（不计息） 。

11．开工和竣工(完工)

11.1  开工

本工程计划于2021 年   月    日开工。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。

11.2  竣工（完工）

全部工程要求自监理工程师发出的开工令或业主指令起120日历天内完成。

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 12  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5　承包人工期延误

(1)逾期完工违约金表(参考格式)。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 自监理工程师发出的开工令或业主指令后120日历天 | 2000 |

(2) 赔偿按延误天数类推，直至扣完履约保证金。

11.6　工期提前

提前完工奖金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 提前完工奖金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 自监理工程师发出的开工令或业主指令后 120日历天 | / |

(2) 提前完工奖金:无。

12．暂停施工

12.1　承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：/ 。

12.2　发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：  /  。

13．工程质量

13.7　质量评定

13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7　工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格标准；优良标准为工程验收规程规定的优良率标准；达到优良的奖金为  /  。

13.8　质量事故处理

13.8.4　工程验收时，承包人向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14．试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责交货检查和验收。

14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：   具体由监理人按有关规定确定 。

15．变更

15.1　变更的范围和内容

15.1.1、工程原则上不予变更；确须变更时，按《上虞市政府投资项目管理办法》（市政府11号令），《上虞市政府投资项目变更管理暂行办法》（虞政办[2011]61号）和《上虞市人民政府办公室关于进一步加强政府投资项目设计变更的意见》（虞政办[2013]244号）、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于加强政府投资项目变更管理的补充意见》虞政办发[2018]88号文件相关规定执行。

15.1.2、除15.1.4款情形外，凡合价金额占合同总价2％及以上的分部分项清单项目及施工技术措施项目（不包括15.1.4情形），其工程量增加或减少超过本项目工程数量15％及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目及施工技术措施项目（不包括10.4.4情形），但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少部分工程量的相应单价由承包人按标底编制采纳的信息价套相应计价规则下浮1-i，经发包人或委托的咨询单位工程师审定，并经审核后执行。

15.1.3、除15.1.4款情形外，发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：

1、合同中有类似工程项目单价的（不包括15.1.4情形），可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

2、合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参照“计价依据”提出适当的单价，组价原则按标底编制采纳的信息价套相应计价规则下浮1-i，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报审核后执行。

15.1.4建设工程中，当合同内单项工程增加或减少（含取消）时，投标报价发现严重不平衡报价时，即出现如下两种情形时，认定为严重不平衡报价。

① A>B*i*1.15

② A<B*i*0.85

(式中：A为投标报价；B为标底价（综合单价）；i为中标价除以标底价。)

出现严重不平衡报价时，其增加或减少部分工程量的综合单价，承包人应结合标底价（综合单价）重新组价，组价原则按标底编制采纳的信息价套相应计价规则下浮1-i，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报审核后执行。

15.1.5变更必须严格按上虞区国家建设项目变更管理办法执行，做到事前变更，资料及程序规范。

15.1.6上述变更条款，由业主单位负责解释与处理。

15.5　承包人的合理化建议

15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

15.8　暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： /  。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：  /  。

16．价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整：

不作调整。

17．计量与支付

17.2　预付款

17.2.1　预付款：本工程不设工程预付款。

17.3 工程进度付款

1、每月计量并支付至计量价款的80%，完工验收合格后14个工作日内支付至计量价款的90%，无息退还履约保证金，审计结算后14个工作日内支付至审计价款的98.5%，审计价款的1.5%在缺陷责任期（竣工验收合格后12个月）满后14个工作日内付清。如质量保证金使用保函形式，建设单位在收到审计价款1.5%的保函后支付全额结算审计价款。

2、对绍兴市外施工方，建设单位在支付工程款时，应要求其按照《国家税务总局关于发布<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）和《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）的有关规定，向工程所在地税务机关办理预缴税款手续。

17.4　质量保证金

17.4.1　关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

17.4.2　质量保证金采用以下第 （1）或（2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 审计价的1.5% ；

（2）1.5% 的工程款；

（3）其他方式：    /          。

17.5　竣工(完工)结算

双方约定本项目竣（完）工结算以有关部门审计为准。

17.5.1　竣工(完工)付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式5份。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式5份。

17.7　竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的所有资料。

18．工程验收

本工程验收工作执行我省相关规定。

18.1  验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程、单位工程、单项合同工程；政府验收包括：竣工验收。验收条件为：按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）。验收程序为按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）。

18.2  分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为  /  ，其余由监理人主持。

18.3  单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括： 无 。

18.5  阶段验收

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括： 协商确定 。

18.6  专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括： 无 。

18.7  竣工验收

18.7.3  本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。

18.8  施工期运行

18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 无 。

18.9  试运行

18.9.1  试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。

19．缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间：

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自工程通过完工验收之日起1年。

20．保险

20.1　工程保险

建筑工程一切险：建筑工程一切险的投保基数为建设工程中标价，保险费率为3‰，由承包人在开工前办理完毕，计量时凭保险发票支付。计量时发票金额高于报价按报价支付，低于报价按发票金额支付。

投保内容：本合同工程在建安工程施工过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.4　第三者责任险

20.4.2　第三方责任险的最低投保金额为100万元，保险费率是最低投保金额的5‰（不低于5000元），事故次数不限，在开工前办理完毕，计量时发票金额高于报价按报价支付，低于报价按发票金额支付。

20.5　其它保险

需要投保的其它内容：  农民工工伤保险  ；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

本款补充如下：农民工工伤保险参保基数按《上虞市建设施工企业工程项目作业人员参加工伤保险实施办法》虞政办发【2007】196号文件办理，在开工前办理完毕。

20.6　对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4　保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔责任以及保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

24．争议的解决

24.1　争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

25．其他

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围的工作及缺陷责任期内的全部工作以及一个有经验承包人应当考虑到的本工程的全部风险。

26、补充条款

26.1 承包人必须按投标时承诺的管理人员进入施工现场，否则发包方取消承包方施工资格，无条件退场，并没收承包单位的履约保证金。

26.2 竣工验收前必须收集整理好技术资料及提交安全台帐，否则不予验收。

26.3 其他项目中的安全施工费计取内容范围参照《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）》，结算时并凭有效票据支付。

26.4 本工程所需的水、电由施工方自行解决，费用已包含在投标价中。

26.5 施工单位应充分考虑土方流失、沉降等因素，至质保期满都应使达到施工图设计要求。

26.6承包人应按绍市水利[2020]57号绍兴市水利局绍兴市人力资源和社会保障局绍兴银保监分局关于进一步完善水利系统民工工资支付保证金管理制度的通知等实行。

26.7 渣土外运按《绍兴市上虞区建筑渣土处置管理暂行办法》（虞政发[2017]26号）文件要求实施。

27、农民工工资支付保证金缴存管理办法

第三节 合同附件格式

一、协议书（格式）

协 议 书

(发包人名称)    （以下称发包人）拟修建             工程，接受了（承包人名称）     （以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于     年     月      日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）            元。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：（示例）

(1)协议书（包括补充协议）；

(2)中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6) 技术标准和要求(合同技术条款)；

(7)图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9)经双方确认进入合同的其他文件。

当组成合同各文件不一致时，应按上述排列的优先顺序作出解释。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．签约合同价：人民币（大写） 	元（￥ 	）。

4．承包人项目负责人： 	，项目技术负责人： 	。

5．工程质量符合 	标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 	个月（日历天）。

9．本协议书正本一式 贰  份，合同双方各执 壹  份，副本 	份，双方各执 	份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发  包  人：                      承  包  人：

（盖单位章）                      （盖单位章）

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

地        址：                     地        址：

邮        箱：                     邮        箱：

电        话：                     电        话：

传        真：                     传        真：

邮  政 编 码：                     邮  政 编 码：

开  户 银 行：                     开  户 银 行：

账        号：                     账        号：

年 	月 	日	 	年 	月 	日

二、履约担保

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）接受            （承包人名称，以下称“承包人”）于      年＿月＿日参加           （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写） 	元（￥ 	）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完 工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我 方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支 付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定 的义务不变。

担保人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码： 	 电话：

传真：

注：委托代理人应附授权委托书。

三、工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安 全和有效使用，                  （项目名称）的发包人               （以下称甲 方）与承包人                 （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条	甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二） 严格执行 	的合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定

的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管 理规定。

（四） 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示 牌，公布举报电话。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权 利和义务。

（六） 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条	甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品， 不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二） 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用 等。

（三） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、 安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五） 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设

备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购 买合同规定外的材料和设备。

第三条	乙方义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证 券、礼品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的 任何费用。

（三） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室 用品等。

第四条	违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位 造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定， 给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予 以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工 程建设项目投标的处罚。

第五条	双方约定 本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行

抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条	本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。 第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法

律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条	本责任书甲、乙双方各执一份。

甲方： 		（盖章）	               乙方： 	（盖章）

法定代表人： 	（签字） 	               法定代表人： 	（签字）

地址： 		地址：

电话： 		电话：

年 	月 	日	 	年 	月 	日

四、安全生产协议书(格式)

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在                    （项目名称）         （标段名称）施工合同的实施 过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包 人                  （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简 称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条	甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全 要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进 行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审 批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 第二条	乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全 技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强 安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安 全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的 各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、 人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任 人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员 工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安 全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目 负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易 货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随 时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记 录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安 全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应 急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的 规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理 相关责任人。

第三条	违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并

视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法

定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发 包 人：   （盖单位章）           承包人：    （盖单位章）

法定代表人 （签字或盖章）           法定代表人：  （签字或盖章）

或其委托代理人                      或其委托代理人

年    月    日                    年    月 ＿日

五、工程质量责任合同(格式)

（本格式为工程质量责任合同标准格式，投标人不需填写）

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，

（项目名称）的发包人 	（以下称甲方）与承包人 	（以下称乙方），特订 立如下质量责任合同。

第一条．本建设工程项目的质量目标为： 		，承包人对本建设工程的施工质量在 设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 	。

第二条.	发包人与承包人双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及水利部和浙江省水利厅的有关规定。

（二）严格执行 	（项目名称） 	第 	标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的 利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义 务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要 求告知处理结果的权利。

第三条．甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他 障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活 动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣 工程款或拖延工程款的支付。

（五）发包人不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条．承包人的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违 法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则 上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临 时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减 料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保 存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定制定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙 方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 第五条．违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管 理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失 的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管 理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

第六条．本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。 第七条．本合同作为（项目名称）第 	标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法

律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条．本合同一式 	份，其中正本 	份，双方各执 	份，副本 	份，双方各执 	份， 其余由发包人报送相关单位。

发包人： 	（盖单位章）	承包人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）	法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年 	月 	日	 	年 	月 	日

# 第五章 工程量清单

一、工程量清单计价说明

1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条 款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价 办法》（浙水建[2012]42 号）等一起阅读和理解。

2、工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办 法》（浙水建[2012]42 号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最 终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同 技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42 号）计算规则等规定，按合同约定予以计量的有效工程量。

3、工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同 技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42 号）的规定。

4、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费 用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。

5、除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。

6、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个合格的规定计量单位项 目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税 金等，并考虑一定范围内的风险费用。

7、措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措 施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项 工程量清单的方式采用工程单价计价。

8、投标报价的参考依据：

1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）》；

2）《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；

3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》；

4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2010）》；

5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额（2010）》；

6）其他有关定额、文件。

第六章 图纸(另附)

# 第七章 技术标准和要求

### 工程技术规范

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.1《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

1.2《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

1.3《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）；

1.4《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004） ；

1.5《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-1993）；

1.6《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）；

1.7《水利工程建设安全生产管理规定》；

1.8《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》；

1.9《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

2.0《防洪标准》（GB 50201-1994）；

2.1《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

2.2《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）；

2.3《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；

2.4《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174-1996）；

2.5《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-1994）；

2.6《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）；

2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）；

2.8《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）

### 2.9........

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构组成表

六、资格审查资料

# 一、投标函及投标函附录

# （一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内完工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          元（￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 11 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 19.1 | 12个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  | 中标价的2% |  |
| 5 | 分包 | 4.3 | / |  |
| 6 | 逾期完工违约金 | 11.5 | 2000元/天 |  |
| 7 | 逾期完工违约金最高限额 | 11.5 | 全部履约保证金 |  |
| 8 | 质量标准 | 13 | 合格 |  |
| 9 | 预付款额度 | 17.2 | / |  |
| 10 | 预付款保函金额 | 17.2 | / |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4 | 结算审计价的1.5% |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  | / |  |
| 13 | 投标有效期 |  | 90 天（从投标截止之日起算） |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

# 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

# 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）身份证号：                                       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人联系方式：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

# 四、已标价工程量清单

工程

工 程 量 清 单 报 价 表

投  标  人：           （全称）                （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：                              （签字或盖章）

编 制 时 间：

投 标 总 价

工程名称：

合同编号：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                      （全称）         （单位盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：                                   （签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单计价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                     第     页共     页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |
| 2 | 机电设备及安装工程 |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |
| 4 | 措施项目 |  |
| 5 | 其它项目 |  |
|  | 合计 |  |

法定代表人（或委托代理人）：             （签字或盖章）

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                      第  页 共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                      第  页 共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

措施项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                                                      第  页 共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目主 要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

其它项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                  第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

工程量清单单价组合表

工程名称：（投标项目名称）                                   第  页共  页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 （元） | 单价组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×××××××× |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                   第  页共  页

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土（砂浆）配合比材料费表

工程名称：（投标项目名称）                                                                      第  页 共  页

| 序号 | 砼（砂浆）强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 每m³砼材料预算量 | 单价 （元/m³） | 补差 （元/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥（kg） | 砂（m³） | 石（m³） | 水（m³） | ····· |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

主要材料预算价格汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                     第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 材料补差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工机械台班费汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                                                                   第  页共  页

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | 二类费用 | 合计 | 补差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 （工日） | 汽油（kg） | 柴油（kg） | 电 （度） | 风 （m3） | 水 （t） | 煤 （kg） | 木柴（kg） | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |

单价计算表

| 单价序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 定额编号 |  |
| 施工措施 |  |
| 定额单位 |  |
| 编号 | 工料名称 | 单位 | 单价（元） | 工料定额 | 合价（元） |
|  | 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 间接费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 人工补差 |  |  |  |  |
|  | 材料补差 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |

# 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职 务 | 姓 名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全生产负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表后须附表中上述所填证书扫描件。 本工程一旦我单位中标，将实现项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、负责分工等情况另附资料说明。 |

（二）项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 职称等级 | 级 | 专业 |  |
| 建造师专业、等级、注册编号 |  |
| 身份证号码 |  |
| 联系方式（手机号码） |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：此表后应附项目负责人注册证书、安全生产考核“三类人员”B类证书、社保缴费证明材料、“中国建造师网” 或“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到的注册信息截图、项目负责人在其它在建项目的变更证明材料（若有）、若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明，“浙江省水利建设市场信息平台”公示本项目拟派项目负责人等材料的扫描件。

（三）承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                  （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

# 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证和具有水利水电资质的企业根据浙江省水利厅浙水建【2013】31号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示拟派项目负责人的相关信息。

（二）

承 诺 书

现承诺截止投标日前三年内，本公司及公司法人代表、本工程项目负责人无行贿犯罪记录。若查证具有行贿犯罪行为的（以司法机关的相关认定书为准），愿意承担一切责任。

投标单位（盖章）：

年     月     日